- Propósito

Establecer normas y lineamientos para la elaboración del Anteproyecto de Inversión con el propósito de justificar la necesidad de los recursos económicos para la construcción, equipamiento y mantenimiento de la planta física de los Institutos Tecnológicos o Centros del SNEST.

- Alcance

Este documento aplica a todos los Institutos Tecnológicos o Centros del SNEST.

- Políticas de operación

  - La Dirección del Instituto Tecnológico o Centro es la responsable de la presentación del documento del Anteproyecto de Inversión para su autorización en los términos y plazos establecidos.

  - La Dirección del Instituto Tecnológico o Centro da el Visto Bueno a las solicitudes priorizadas a incluirse en el Anteproyecto de Inversión.

  - Los detalles para la elaboración del Anteproyecto de Inversión se fundamentan en el Documento de trabajo procedimientos para la elaboración del Anteproyecto de Inversión.

  - Para la elaboración del Anteproyecto de Inversión debe considerarse la totalidad de sus necesidades, indicando los costos respectivos.

  - Las solicitudes de los niveles de licenciatura y postgrado, deben integrarse al documento único de Anteproyecto de Inversión que presenta la institución, señalándoles las prioridades.

  - La Subdirección de Planeación y Vinculación en coordinación con el Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación convoca a los directivos y funcionarios docentes a las reuniones necesarias para comunicarles los lineamientos establecidos para la elaboración del Anteproyecto de Inversión.

  - El Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación asesora y orienta a los directivos y funcionarios docentes para elaborar el Anteproyecto de Inversión.

  - La Subdirección de Planeación y Vinculación conjuntamente con el Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación determina las prioridades de las solicitudes a incluirse en el Anteproyecto de Inversión, considerando los lineamientos y prioridades establecidos.

  - La programación de las necesidades de espacios físicos, equipamientos, mobiliarios y reparaciones; debe ser congruente con el Programa de Institucional de Innovación y Desarrollo 2001-2006 y con los planes y programas de estudios vigentes del SNEST.

  - El Director del Instituto Tecnológico o Centro es responsable de los efectos que se deriven, si el Anteproyecto de Inversión no es presentado para su análisis en las fechas señaladas; así como de cualquier omisión en el mismo

| CONTROL DE EMISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
| Ing. Director de Programación Presupuestal e Infraestructura | Ing. María Luisa Lopeandía Urbina Director de Programas de Innovación y Calidad | Ing. Francisco López Medina Coordinador Sectorial de Planeación y Desarrollo del Sistema |
| Firma: | Firma: | Firma: |
| 04 de Agosto de 2014. | mayo de 2007 | 16 de mayo de 2007 |

- Diagrama de Procedimiento.

| Dirección del Instituto Tecnológico o Centro | Subdirección de Planeación y Vinculación | Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación | Directivos y Jefes de Áreas o Departamentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio Convoca a Reunión Determina Necesidades. Analizar Información. Procede Elabora Anteproyecto de Inversión y prepara envío. Término 2 1 3 4 5 NO SI Recibe el documento y lo envía a DGEST Revisa Rubrica y Turna para Visto Bueno. 6 7 Recibe solicitud de Anteproyecto de Inversión |  |  |  |

- Descripción del procedimiento.

| Secuencia de etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 Recibe solicitud de Anteproyecto de Inversión | 1.1 Recibe el Calendario de entrega de solicitud del Anteproyecto de Inversión, lo revisa y lo turna al Subdirector de Planeación y Vinculación para su atención. | Dirección del Instituto Tecnológico o Centro. |
| 2 Convoca a reunión y da Instrucciones para elaborar el Anteproyecto de Inversión | 2.1 Recibe el calendario y convoca a reunión a los directivos y jefes de departamento en la que se da a conocer las normas, lineamientos y procedimientos para la elaboración del Anteproyecto de Inversión, de acuerdo al formato SNEST-PL-PO-004-01 | Subdirección de Planeación y Vinculación. |
| 3 Determina necesidades | 3.1 Determinan las necesidades de Construcción, Equipamiento o Mantenimiento del área de su responsabilidad, y lo envía al departamento de Planeación, Programación y Presupuestación. | Directivos y Jefes de Áreas o Departamentos. |
| 4 Analizar e integrar la información | 4.1 Recibe y analiza la información de cada una de las áreas para su validación. Si procede: Integra las formas y continúa. No procede: regresar al paso 3 | Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación. |
| 5. Elabora el Anteproyecto de Inversión | 5. Elabora el Anteproyecto de Inversión y prepara el envío a la DGEST en impreso y electrónico. | Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación. |
| 6 Revisa | 5.1 Recibe el documento, lo analiza y lo turna al Director. | Subdirector de Planeación y Vinculación. |
| 7 Recibe el documento y da Visto Bueno y lo envía a DGEST. | 6.1 Recibe el documento del Anteproyecto de Inversión, lo revisa, da visto bueno a la documentación y lo envía a la DGEST. | Dirección del Instituto Tecnológico o Centro. |

- Documentos de referencia

Documentos

Documento de trabajo procedimientos para la elaboración del Anteproyecto de Inversión.

Programa de Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto y del SNIT.

- Registros

| Registros | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única |
| --- | --- | --- | --- |
| Formato para el programa de obra documento “A” | 1 año | Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación | SNEST-PL-PO-004-01 |

- Glosario

N/A

- Anexos

9.1   Documento “A” Programa de Obra. 						SNEST-PL-PO-004-01

- Cambios de esta versión

| Número de Revisión | Fecha de la actualización | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 5 | 27 de Febrero de 2012 | Revisión Total |
| 4 | 16 de mayo de 2007 | Por instrucciones de la Dirección de Programación Presupuestal e Infraestructura el procedimiento con revisión 3 no sufre cambios de fondo sólo de forma por la imagen corporativa se cambia el logo de el águila por el del SNEST y se cambian en todo el documento las palabras ORGANIZACIÓN por SNEST y Planteles por Institutos Tecnológicos o Centros. |